Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola arti e mestieri Trevano |
| Data | 06.09.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi mi sono occupato principalmente dell’analisi anche se nel diario precedente ho detto di iniziare la progettazione del frontend, ho perfezionato il gantt. In seguito ho creato lo schema dei casi d’uso ancora da convalidare con il docente. Infine ho cercato online delle librerie che mi permettono di eseguire delle funzioni a un certo periodo senza fare niente.    Questo è il vero schema dei casi d’uso, ci sono tre persone:   * Il nuovo utente che può solo creare l’account e aspettare che un amministratore lo confermi. * L’amministratore che può gestire tutto: la gestione dei backup e dei utenti, può avviare un backup manuale e può gestire i log. * Un responsabile che può visualizzare se i backup funzioano correttameente tramite i log e può avviare un backup manuale.     Questo è il gantt visto un po’ da lontano.  In generale si possono vedere quattro parti principali:   * Analisi e progettazione che dovrebbero prendere le prime 2 settimane e mezza del progetto. * Implementazione del frontend che dura 3 settimane circa. * Implementazione del backend che sapendo che avrò molti problemi dura 1 mese e mezzo ca. * Infine tutto quello che è test, presentazione e rifinitura di tutti i documenti è alla fine e occuperà il tempo restante.   Infine nel tempo che mi rimaneva ho cercato una soluzione per il problema dell’esecuzione dei backup a orari definiti e ho trovato questa libreria che mi permette di farlo. http://atrigger.com/docs/wiki/14/library-php |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho avuto un problema nella creazione del diagramma dei casi d’uso perché non ho capito bene come si usasse il tool dei diagrammi. Ho imparato usandolo quindi lentamente ce l’ho fatto. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in linea con la pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Devo principalmente iniziare la progettazione del frontend che non sono riuscito a iniziare oggi. |