Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola arti e mestieri Trevano |
| Data | 15.10.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho sistemato un problema alla richiesta di un nuovo utente praticamente riportava a una pagina bianca al posto della pagina di login. Questo problema era dovuto al fatto che l’URL tramite il link non funzionava correttamente e quindi neanche mandava la richiesta per la creazione di un nuovo utente.  In seguito ho aggiunto alla tabella dei backup la possibilità di rimuoverli e la possibilità di vedere i log di tutti i backup di quel database. Infine ho anche iniziato ad aggiungere la possibilità di aggiungere un database di cui fare il backup e di assegnarli un programma di backup.    I programmi di backup hanno una loro tabella che conterrà tutti i programmi creati più quello di default che sarà impostato se non viene deciso nessun programma.  Visto che ho avuto il problema da risolvere all’inizio che mi ha preso buona parte della lezione non sono riuscito a finire questa funzionalità che finirò la prossima lezione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho avuto un problema con l’eliminazione del backup perché non volevo eliminare il backup ma solo l’istanza nella tabella del menu. Per risolvere il problema ho aggiunto un campo alla tabella backup che si chiama “display” se questo è 1 mostro l’elemento nella tabella se è 0 invece no. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in linea con la pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire di creare la funzione per la creazione dei database di cui fare i backup. |