Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola arti e mestieri Trevano |
| Data | 08.11.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi dopo aver discusso la situazione del progetto con il docente Fabrizio Valsangiacomo ho dedicato il mio tempo per sistemare il GANTT che mi dà però ancora problemi di stampa. Infine ho iniziato a creare lo schema della descrizione del problema che finirò a casa perché è al di fuori della programmazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho il problema che il gantt quando viene stampato taglia una parte dello schema. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in linea con la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Iniziare la gestione delle modifiche ai dati del database. |